Grupo 1:

* Nataly Moreno
* Brayan Camargo
* Bairon Alfonso
* Julian Jimenez

Link git : <https://github.com/JulianMateo01/Sistemas_Transaccionales/tree/main>

Reunión sábado 23 de Octubre

Objetivos:

* Definición de roles dentro del equipo
* Definición de lenguaje del proyecto y de la Base de Datos
* Asignación de roles
* Creación de acta de reunión

Actividades realizadas

* Se definieron los roles necesarios para el proyecto, debido a que es corto se tomaron los 2 roles con mayor importancia dentro de Scrum
  + Scrum Master
  + Developer Team
* Se definió como lenguaje PHP para el backend, HTML para el frontend y la BD está bajo MySQL.
* Los roles se asignaron de la siguiente manera
  + Scrum master: Julian Jimenez
  + Developer Team
    - Brayan Camargo - Backend
    - Bairon Alfonso - Frontend
    - Nataly Moreno - BD
* Se crea el acta de la reunión con lo anterior definido

Contratiempos:

* No se presento ninguno, es la primera reunión

Reunión martes 26 de Octubre 2021

Objetivos

* Desarrollo de BD para elaboración de código.
* Creación de Git para subir código y scripts
* Revisión de requerimientos del proyecto
* Desarrollo de frontend
* Desarrollo de backend
  + Desarrollo de requerimientos funcionales
    - R1: Registrar información o datos de una persona
    - R2: Registrar información o datos de una persona
    - R3: Registrar información o datos de un ciudadano
    - R4: Registrar información o datos del vehículo
    - R5: Validar registro del usuario
    - R6: Validar registro del vehículo
    - R7: Consultar registro usuario
    - R8: Consultar registro del vehículo
    - R9: Generar información de usuario
    - R10: Generar información del vehículo
    - R11: Actualizar información del usuario
    - R12: Actualizar información del vehículo
    - R13: Consultar comprobante único de pago
    - R14: Buscar parqueadero

Actividades realizadas

* Se empezó con el desarrollo de la BD bajo MySQL
* Se creo el Git para subir los códigos y scripts
* Se empezó el desarrollo de front bajo HTML y CSS
* Se empezó el desarrollo de back bajo PHP.

Contratiempos:

* Tiempo: se cuenta con poco ya que todos trabajamos y estamos en semana de cierre de proyectos.
* Software: por versiones de SQL se presentan incongruencias en el momento ejecutar los scripts de creación de la BD en los equipos de los demás miembros del team.

Reunión sábado 30 de Octubre 2021

Objetivos

* Creación de procedimientos almacenados para la BD
* Desarrollo de frontend.
* Desarrollo de backend
  + Desarrollo de requerimientos funcionales

|  |  |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | Estado |
| §  R1: Registrar información o datos de una persona | Ok |
| §  R2: Registrar información o datos de una persona | Ok |
| §  R3: Registrar información o datos de un ciudadano | Ok |
| §  R4: Registrar información o datos del vehículo | Elaboración |
| §  R5: Validar registro del usuario | Elaboración |
| §  R6: Validar registro del vehículo | Elaboración |
| §  R7: Consultar registro usuario | Elaboración |
| §  R8: Consultar registro del vehículo | Elaboración |
| §  R9: Generar información de usuario | Elaboración |
| §  R10: Generar información del vehículo | Elaboración |
| §  R11: Actualizar información del usuario | Elaboración |
| §  R12: Actualizar información del vehículo | Elaboración |
| §  R13: Consultar comprobante único de pago | Elaboración |
| §  R14: Buscar parqueadero | Elaboración |

Actividades realizadas

* Se completo el desarrollo de la BD
* Se completo la creación de los procedimientos almacenados

Contratiempos:

* Tiempo: se cuenta con poco ya que todos trabajamos y estamos en semana de cierre de proyectos.
* Frontend: se contó con un retraso debido a que no se realizaron las vistas necesarias para integrar en backend

Reunión domingo 31 de Octubre de 2021

Objetivos

* Avanzar en el desarrollo

Actividades realizadas

* Se realizaron avances en el código
  + Desarrollo Requerimientos funcionales

|  |  |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | Estado |
| §  R1: Registrar información o datos de una persona | Ok |
| §  R2: Registrar información o datos de una persona | Ok |
| §  R3: Registrar información o datos de un ciudadano | Ok |
| §  R4: Registrar información o datos del vehículo | Elaboración |
| §  R5: Validar registro del usuario | Ok |
| §  R6: Validar registro del vehículo | Elaboración |
| §  R7: Consultar registro usuario | Ok |
| §  R8: Consultar registro del vehículo | Elaboración |
| §  R9: Generar información de usuario | Ok |
| §  R10: Generar información del vehículo | Elaboración |
| §  R11: Actualizar información del usuario | Ok |
| §  R12: Actualizar información del vehículo | Elaboración |
| §  R13: Consultar comprobante único de pago | Elaboración |
| §  R14: Buscar parqueadero | Elaboración |

Contratiempos:

* Tiempo: todos los miembros del equipo tienen tareas pendientes en otros proyectos
* Integración: Debido a las versiones de las herramientas usadas por el equipo de desarrollo se presenta retrasos hasta la corrección de código para su correcto funcionamiento final

Reunión Lunes 1 de Noviembre 2021

Objetivos

* Revisión de errores de escritura del software
* Revisión de errores por pruebas
* Finalizar el desarrollo
* Carga de archivos al aula

Actividades realizadas

* Se desarrollo el código.

|  |  |
| --- | --- |
| Requerimiento Funcional | Estado |
| R1: Registrar información o datos de una persona | Ok |
| R2: Registrar información o datos de una persona | Ok |
| R3: Registrar información o datos de un ciudadano | Ok |
| R4: Registrar información o datos del vehículo | Ok |
| R5: Validar registro del usuario | Ok |
| R6: Validar registro del vehículo | Ok |
| R7: Consultar registro usuario | Ok |
| R8: Consultar registro del vehículo | Ok- parcial |
| R9: Generar información de usuario | Ok |
| R10: Generar información del vehículo | Ok |
| R11: Actualizar información del usuario | No se pudo completar |
| R12: Actualizar información del vehículo | No se pudo completar |
| R13: Consultar comprobante único de pago | No se realizo |
| R14: Buscar parqueadero | No se pudo completar |

* Se cargo el documento con los links del código (Git)

Contratiempos:

* Tiempo: se cuenta con poco ya que todos trabajamos y estamos en semana de cierre de proyectos.
* Integración: Debido a las versiones de las herramientas usadas por el equipo de desarrollo se presenta retrasos hasta la corrección de código para su correcto funcionamiento final

Modelo Base de Datos

